| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社稷坛整治维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张京利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66052772 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 120.440912 |  | 120.440912 | 117.594555 |  | 10 |  | 98% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.440912 |  | 120.440912 | 117.594555 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对由于自然及材料等因素造成的破坏及残损，按原工艺、原材料、原形制进行修缮，排除险情，恢复建筑健康状态。 |  |  |  |  |  |  | 完成对公园东门区域、后河电影院区域、西门区域围墙现状整修，修缮长度共计347.08米。修缮内容主要包括：东门区域围墙墙帽查补340.84㎡，檐头整修210m，冰盘檐打点215.98㎡，墙面粉刷229.37㎡，下碱新作混合砂浆划缝24.64㎡，铁门重作油饰48.96㎡，东二道门砖砌下碱打点79.1㎡，木门新作地仗油饰33.61㎡，砖挂檐拆砌10m；后河电影院围墙墙帽查补110.43㎡，檐头整修6.85m，冰盘檐打点32.11㎡，墙面粉刷49.77㎡，仿古面砖下碱挠洗见新73.32㎡；西门区域围墙墙帽整修73.7㎡，冰盘檐打点67.76㎡，墙面粉刷370.28㎡，砖砌下碱打点7.62㎡，木门油饰16.64㎡，菱角檐除草勾缝122.13㎡，消防门重做油饰29.3㎡等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：东门区域围墙、后河电影院围墙、西门区域围墙 |  | =347.08米 |  | =347.08米 | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：改善社稷坛整体风貌，提升中轴线景观环境 |  | 优良 |  | 优（该项目的实施提升社稷坛整体景观环境，对中轴线申遗做出了积极贡献） | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |