附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 动物园兽舍丰容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京动物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵靖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390298 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成猿猴馆、南浣熊展区、猫科动物馆二层、犬科动物区等几处兽舍室外网笼钢梁、钢柱、顶网以及立网等安全设施的更换，保障人与动物的安全，提高展示效果。因动物饲养工作具有不确定性，因此以上内容均以实际发生情况为准。 |  |  |  |  |  | 实际根据饲养部门展示需求，完成南浣熊笼网改造、猫科动物馆二层室外笼网、赤猴室外笼网改造等多出兽舍及运动场改造，保障人与动物的安全，提高展示效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：室外网笼更换展开面积 |  |  | ≥1200平米 | 1600平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：施工时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供优质安全参观环境 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提高动物福利 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障饲养安全 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：动物饲养部门 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | ≤300万元 | 300万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |