附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 北京动物园十三陵卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京动物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵靖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390298 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.8 | 40.8 |  | 39.052082 |  | 10 |  | 95.72% |  | 9.57 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 40.8 | 40.8 |  | 39.052082 |  | — |  | 95.72% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为切实解决基层职工工作生活问题，改善老旧卫生间环境，将十三陵繁育基地卫生间进行改造，创造良好的工作生活卫生条件。施工内容为：1、室内外装修改造，增加外墙保温层。2、给排水改造，增设化粪池一处。3、卫生间内洁具改造，增设洗澡换衣间及蓄电式电暖气和电热水器等设备。 |  |  |  |  |  | 1. 增加整体建筑保温改造。 2. 升级室内卫生标准，增设卫生洁具设施。 3. 增加化粪池等排污设施。 4. 冬季供暖，保证冬天水管，水泵正常运转。 5. 划分卫生间室内空间增加男女洗澡间，增设电热水器。 完成了十三陵卫生间改造的目标，改善了职工的工作生活卫生条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：十三陵繁育基地卫生间改造面积 |  |  | ≥68平米 | 68平米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：施工时间 |  |  | ≤11月 | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | ≤11月 | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升卫生环境 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改善职工的工作生活卫生条件 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：十三陵繁育基地队满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤40.8万元 | 39.052082万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.57 |  |  |  |