附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 清农事试验场旧址--正门及东、西、北楼修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京动物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵靖 |  |  |  |  | 联系电话 | 68390298 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 241.416636 | 241.416636 |  | 241.416636 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 241.416636 | 241.416636 |  | 241.416636 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成清农事试验场旧址一正门及东、西、北楼修缮工程。 |  |  |  |  |  | 清农事试验场旧址一正门及东、西、北楼修缮工程已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮总面积 |  |  | ＝1455.2平方米 | 1455.2平方米 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤2023.4月 | 2023.3月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | ≤2023.6月 | 2023.5月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  |  | ≤2023.12月 | 2023.12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | ≤2023.12月 | 2023.12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供优质安全参观环境 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护文物古建筑延续历史 |  |  | 优于改造前 | 优于改造前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 资产科、基建科 |  |  | ＞90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤241.416636万元 | 241.416636万元 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |