附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 五八二台家属区腾退环境整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 67013126 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.028992 |  |  | 97.026787 | 10 |  | 98.9% |  |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.028992 |  |  | 97.026787 | 10 |  | 98.9% |  |  | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做到招标、设计、施工程序合规，阳光透明，工程符合设计要求，工程质量符合国家各项标准。 |  |  |  |  |  | 完成地下构筑物的拆除约2000m³、回填土方2000m³，行列式移植8-10米高柏树21株、2000平米地被种植及150延米灌溉管道铺设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地下构筑物的拆除 |  |  | =2000m³ | 2000m³ |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 栽植柏树 |  |  | =21棵 | 21棵 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 灌溉管道铺设 |  |  | =150米 | 150米 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 签订合同时间 |  |  | ≤8月 | 8月 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 结算审核时间 |  |  | ≤11月 | 11月 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 方案设计时间 |  |  | ≤8月 | 8月 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤98.028992万元 | 97.026787万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 景观环境提升 |  |  | 1处 | 1处 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |