附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛古树复壮养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67013126 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 224 |  | 224 | 209.227794 |  | 10 | 93.4% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 224 |  | 224 | 209.227794 |  | 10 | 93.4% |  | 9.3 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市天坛公园管理处计划要求，在天坛公园内，完成以下7大项古树名木复壮工作，古树下草坪更换，安装树池箅子，安装古树围栏，古树树体加固和修护，根据实地情况构建古树复壮沟、复壮坑或复壮穴，修整古树复壮井，安装古树生长环境监测系统等，共涉及古树300余株。 |  |  |  |  |  | 按照方案内容，完成安装古树围栏等全部7项古树复壮养护工作。做到施工程序合规，阳光透明，工程符合设计要求，质量符合国家各项标准。10月份前完成竣工。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装树池篦子 |  | =50个 |  | 50个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 安装古树围栏 |  | =20套 |  | 20套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 草坪更换 |  | =2万平米 |  | 2万平米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 复壮沟、坑穴 |  | =100个 |  | 100个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绿地环境监测系统 |  | =12套 |  | 12套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 古树树体加固 |  | =30棵 |  | 30棵 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 修整古树复壮井 |  | =5个 |  | 5个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算审核时间 |  | ≤4月 |  | 4月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 结算审核时间 |  | ≤10月 |  | 10月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 竣工月份 |  | ≤10月 |  | 10月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 方案设计时间 |  | ≤2月 |  | 2月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤224万元 |  | 209.227794万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护古树栽植面积 |  | =2万平米 |  | 2万平米 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |