附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛花卉环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 67013126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 |  | 70 | 69.759322 | 10 | 99.65% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 70 |  | 70 | 69.759322 | 10 | 99.65% |  |  | 9.9— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为“十一”等重要节日花卉环境布置费用，精心组织、精心施工，为广大游客创造优美环境。 |  |  |  |  |  | 完成园内西下坡、北门两处主题花坛，皇乾殿北侧地栽花卉，还有7个立体环球，60个容器花钵，月季花带500延米，叶子花70株，品种月季600株，叶子花新优品种150株，总用花量约17万株，圆满完成了花卉环境布置工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览天数 |  | ≥15天 |  | 15天 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 签订合同时间 |  | ≤8月 |  | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 结算审核时间 |  | ≤11月 |  | 11月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 方案设计时间 |  | ≤5月 |  | 5月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤70万元 |  | 69.759322万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 丰富展览精彩度 |  | =1处 |  | 1处 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  | =100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |