附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67013857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 |  | 40.32 |  | 10 |  | 79.06% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 51 | 51 |  | 40.32 |  | 10 |  | 79.06% |  | 7.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京市政府采购中心互联网接入平台购买互联网接入服务。带宽300兆，固定IP地址16个。 |  |  |  |  |  | 通过北京市政府采购中心互联网接入平台购买互联网接入服务。带宽300兆，固定IP地址16个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宽带数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 宽带容量 |  |  | =300兆 | 300兆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | IP数量 |  |  | =16个 | 16个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 故障率 |  |  | ＜1% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | =8小时 | 8小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤51 | 40.32 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定运行 |  |  | =1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用者满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |