附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛公园东北外坛及斋宫北门厕所提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝颖新 |  |  |  | 联系电话 | 67013136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 221.14 |  | 194.01698 | 10 | 87% |  |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 221.14 |  | 194.01698 | 10 | 87% |  |  | 8.7 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成2座既有厕所提升改造，并于2023年9月30日前完成提升改造施工，工程竣工验收合格。 |  |  |  |  | 完成2座既有厕所提升改造，并于2023年8月22日前完成提升改造施工，工程竣工验收合格。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | =288㎡ | 288㎡ | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | ≤11月 | 11月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤221.14万元 | 194.01698万元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障游客设施数量 |  | =2座 | 2座 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |