附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛公园安防设备及线缆维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊伟 |  |  |  | 联系电话 | 67013857 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 | 37.781545 | 10 | 89.96% | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 42 | 42 | 37.781545 | 10 | 89.96% | 8.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要针对祈年殿、斋宫、神乐署和回音壁四个殿堂的入侵报警系统进行升级改造，提升整体安防水平。项目完成后园内所有安防报警信号均可传输至管理队监控室进行统一管理。 |  |  |  |  | 对祈年殿、斋宫、神乐署和回音壁四个殿堂的入侵报警系统进行升级改造，提升整体安防水平。项目完成后园内所有安防报警信号均可传输至管理队监控室进行统一管理。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换报警器数量 |  | =207个 | 207个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障率 |  | ＜1% | 0% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 系统整合度 |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤42万元 | 37.781545万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障设备运行数量 |  | =207个 | 207个 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.9 |  |