附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛迎检路线古建筑维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇 |  |  |  | 联系电话 |  | 67013136 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 911.73 |  | 530.76734 |  | 10 |  | 58.2% |  | 5.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 911.73 |  | 530.76734 |  | 10 |  | 58.2% |  | 5.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市文物局最小代价、最小干预原则对园内25座古建筑在考察可视范围的油饰、墙面、地面等开展局部整修。工程竣工验收合格。 |  |  |  |  | 按照市文物局最小代价、最小干预原则对园内25座古建筑在考察可视范围的油饰、墙面、地面等开展局部整修。工程竣工验收合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主要工程量面积 |  | =9160㎡ | 9160㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 主要工程量数量 |  | =25座 | 25座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工月份 |  | ≤11月 | ≤11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 延缓文物建筑局部下次整修时间 |  | =3年 | 3年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 |  | ≤911.73万元 | 530.76734万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  | ≥90% | 游客满意度90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |