附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关帝庙电气火灾监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市景山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84034860 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.500000 | 8.500000 |  | 8.500000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8.500000 | 8.500000 |  | 8.500000 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是公园关帝庙区域提供无线烟感+温感探测内容；二是公园关帝庙区域提供电气设备设施指标探测内容。三是优化改造现有电闸箱 |  |  |  |  |  | 100%完成项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电气监测设备 |  |  | 6 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 烟感监测设备 |  |  | 26 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备续航时间 |  |  | 1年 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 兼容性 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 因私有云协议问题，与公园整体消防系统平台无法整合，整改措施：在同一显示屏内共同显示 |  |
|  |  |  | 报警响应率 |  |  | 小于5秒 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同规定日期前交付 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过24小时实时监测降低人工成本 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高公园消防能力，确保古建安全 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不影响生态环境，减少布线施工 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动智慧消防产业化发展 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众认可程度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |