附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 景山公园古树复壮养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市景山公园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋愷 |  |  |  |  | 联系电话 | 64038028 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160 |  | 148.862466 | 148.08532 | 10 |  | 100%% | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 |  | 148.862466 | 148.08532 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本次古树复壮项目涉及16棵古树，其中一级古树5棵，二级古树11棵，寿皇殿广场南侧、东侧环境改善区约13546平方米，包含草坪退除及补植乡土地被。440平方米公园小路硬质破除、新建及绿地恢复。 |  |  |  |  |  | 完成计划内一级、二级古树的复壮养护，对寿皇殿广场南侧、东侧环境改善区约13546平方米，完成草坪退除及补植乡土地被；440平方米公园小路硬质破除、新建及绿地恢复。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换乡土地被 |  | 后山主路以北区域退除冷季型草13546m2，更换山麦冬、披针苔草等乡土地被。 |  | 后山主路以北区域退除冷季型草13546m2，更换山麦冬、披针苔草等乡土地被。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 古树周边环境改造 |  | 对寿皇殿东侧、观德殿西侧古树生长区域旁进行绿地恢复，约440 m2。 |  | 对寿皇殿东侧、观德殿西侧古树生长区域旁进行绿地恢复，约440 m2。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 增加古树复壮沟 |  | 增加古树复壮沟3个 |  | 增加古树复壮沟3个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 古树本体复壮 |  | 古树本体复壮17棵 |  | 古树本体复壮17棵 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运行施工覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 复壮措施标准率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 景观协调率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标、预算等 |  | 2023年2-5月 |  | 2023年2-5月 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 古树复壮作业 |  | 2023年5-9月 |  | 2023年5-9月 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 古树复壮验收 |  | 2023年10-11月 |  | 2023年10-11月 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 结算审计、支付尾款等 |  | 2023年10-11月 |  | 2023年10-11月 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目款 |  | 1488624.66 |  | 1480853.2 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济价值 |  | 提供观赏价值，吸引游客来园参观，促进旅游业发展。 |  | 提供观赏价值，吸引游客来园参观，促进旅游业发展。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会价值 |  | 古树本身是历史文化传承的具体体现，复壮古树起到文化传承的作用 |  | 古树本身是历史文化传承的具体体现，复壮古树起到文化传承的作用 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科普价值 |  | 结合“观察一棵古树”活动，丰富内容。 |  | 古树复壮后增加其多样性，便于游客观察及科普 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态价值 |  | 巩固公园生态系统 |  | 巩固公园生态系统 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  | 90% |  | 96% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |  |