附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 景山花卉环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市景山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋愷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64038028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105 |  | 105 | 98.520786 |  | 10 |  |  | 100% | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 105 |  | 105 | 98.520786 |  | — |  |  | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2023年公园节庆节点期间（牡丹展、五一、暑期展、中秋、国庆）等主游览区域重要节假日节点的景观环境布置合理规划。内容包括主题花坛布置、全园的花卉环境景观整治，将采用立体花坛造型、花境、小品、盆景等多方面因素展现我园的特色与风貌，保证年内常态化的优美景观环境。 |  |  |  |  |  | 完成计划内景观布置及节日节点主题花坛、景观小品更新布置，从立体花坛造型、花境、小品、盆景等多方面因素展现我园的特色与风貌，营造年内常态化的优美景观环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 立体造型花坛布置 |  | 公园立体花坛布置1处 |  | 公园立体花坛布置1处（荣获北京市公园管理中心二等奖） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 景观花带环境布置 |  | 公园主要区域布置花带花境景观4处 |  | 公园前山、东门坡地花带花境布置4处（荣获北京市公园管理中心三等奖） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 盆景展览布置 |  | 公园东门区域进行盆景展览布置 |  | 完成东门区域盆景展览布置、更换盆景3次 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 花钵布置 |  | 前山花钵布置组合花卉23个 |  | 完成前山23个花钵组合花卉布置 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 景观小品布置 |  | 东坡景观小品布置1处 |  | 完成春、夏、秋三个季节的景观小品更新布置。（荣获北京市公园管理中心三等奖） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运行施工覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 花卉质量合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 景观协调率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标、预算等 |  | 2023年4-5月 |  | 2023年4-5月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 景观布置、环境营造 |  | 2023年5-11 月 |  | 2023年5-11月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 花卉环境布置验收 |  | 2023年11月 |  | 2023年11月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 结算审计、支付尾款等 |  | 2023年11-12月 |  | 2023年11-12月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目款 |  | 1050000 |  | 985207.86 | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 创收价值 |  | 通过花卉景观布置，打造公园优美环境，提高知名度，吸引游客游园，创造收益价值 |  | 通过花卉景观布置，打造公园优美环境，提高知名度，吸引更多游客游园，创造收益价值 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会价值 |  | 从立体花坛造型、花境、小品、盆景等多方面因素展现我园的特色与风貌 |  | 从立体花坛造型、花境、小品、盆景等多方面因素展现我园的特色与风貌 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 科普效益 指标 | 科普价值 |  | 对地栽花卉、盆景制作牌示介绍品种等，向游客普及花卉、植物知识 |  | 对地栽花卉、盆景制作牌示介绍品种等，向游客普及花卉、植物知识，丰富公园科普内容 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 景观价值 |  | 营造优美景观、提升环境质量，吸引更多游客来园观赏游览 |  | 营造优美景观、提升环境质量，吸引更多游客来园观赏游览 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  | 90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.13 |  |  |  |