| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公园水体水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公园管理中心本级机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68352046 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 38.9760 |  | 10 |  | 97.44% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 40 | 40 |  | 38.9760 |  | — |  | 97.44% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在市属公园内启动实施公园水体基本情况、水体 生态系统情况、水质质量等相关情况的监测工作，定 期定点进行水样采集监测，并以监测数据为依据分析 公园水体水质波动的原因，以此指导公园制定合理有 效的水质治理措施。 |  |  |  |  |  | 完成了市属公园 6—10 月水质 监测工作，以及对监测数据进行解 读、水质现状评价，并向中心提供 《市属公园景观水体水质监测报 告》 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 从色度、酸碱度、溶解氧、总氮、氨氮、总磷、叶绿素a、五日生化需氧量等方面进行监测。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 监测7家公园，每年5-10月在市属公园开展水体水质监测工作，每月2次采样。 |  |  | 7家 | 7家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 每次采样不少于40个点位。 |  |  | 40点位 | 40个点位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 每月2次采样，共计12次 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前，一次性支付全部费用 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | 40 | 38.9760万 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限为一年。 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 监控园中水质，可提升市属公园水体景观质量。 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |