| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 古树木和建筑信息管理系统运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公园管理中心本级机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68352046 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 17.8 |  | 10 |  | 98.89% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 18 | 18 |  | 17.8 |  | — |  | 98.89% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障中心古树木和建筑信息管理系统运行维护，确保日常工作正常进行，定期对后台数据进行整理备份，对使用中出现的技术问题进行处置和技术支持，保证数据安全。 |  |  |  |  |  | 按计划完成任务目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 维护一套古树木和建筑信息管理系统正常运行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对古树木和建筑信息管理系统运行、维护提供全年实时技术服务，系统故障率低于5%。 |  |  | ≤5% | 低于5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 运行故障修复响应时间小于2小时、系统运行维护响应时间小于60分钟 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 古树木和建筑信息管理系统6月完成50%工作量，12月份100%工作量。6月份完成支出50%，12月份完成100% |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | 18万元 | 17.8万 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用古树木和建筑信息管理系统人员满意度达到90% |  |  | >=90% | 达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限：1年 |  |  | 1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |