| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 万松亭景区综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市植物园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史静宇 |  |  |  | 联系电话 | 62591283 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 358.877 | 358.877 | 358.31319 | 10 | 99.84% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 358.877 | 358.877 | 358.31319 | — | 99.84% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成庭院和绿化景观建设，100%完成总工程量。梳理水道以消除安全隐患。营造出景区风貌的历史感和文化感，为游人提供一处怡人的景观休闲场所。 |  |  |  |  | 如期高质圆满完成。景区已对外开放，获游人好评。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造位置 |  | =6处 | 6处 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥14000m2 | 16900m2 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目成本控制数 |  | ≤738.38万元 | 675.884938万元 | 30 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.98 |  |  |