| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 孙传芳墓周边房屋抢险维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪葆珂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 |  | 70 | 68.963652 |  | 10 |  | 98.52% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 70 |  | 70 | 68.963652 |  | — |  | 98.52% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成该项目内维修、修整内容，及时竣工并投入使用。项目实施符合相关要求。项目完成后可以有效排除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 已完工，保证了游客有良好的游园体验，提升公园形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 瓦屋面维修面积 |  | ≥24.2平方米 |  | 24.2 平方米 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 双层防水卷材 |  | ≥2100平方米 |  | 2100 平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | ≤70万元 |  | 68.963652万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障游客安全 |  | 消除安全隐患 |  | 消除安全隐患 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.85 |  |  |  |