| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 智慧导览服务采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张立新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 |  | 74.77432 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 75 | 75 |  | 74.77432 |  | — |  | 99.7% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过手机微信小程序，实现国家植物园园区智慧导览、园区电瓶车智慧运营。 |  |  |  |  |  | 智慧导览程序主要实现三大功能，一是游客在园区可自助导航，自助寻找景点、卫生间、文创空间、餐饮场所，提供路线指引；二是可自动或扫码收听全园重要景点、重点植物的真人语音讲解，提升游园体验感，部分景点配有明星讲解；三是实现电瓶车扫码购票，上车自动验票功能，车辆配备验票设备、GPS设备，实现电瓶车运营智慧管理。除此以外，还可以通过小程序及时推荐游园路线、收集游客意见诉求等多种功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成智慧导览、电瓶车智慧运营模块建设 |  |  | ≥2项 | 2项 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年项目投入 |  |  | ≤75万元 | 74.77432万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 游客满意度 |  |  | ≥95% | 95%以上 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.97 |  |  |  |