| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 桃花专类园改造提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏钰 |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 303.778403 | 303.778403 | 288.772691 |  | 10 |  | 95％ |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 303.778403 | 303.778403 | 288.772691 |  | 10 |  | 95％ |  | 9.5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为国家植物园（北园）桃花专类园增加桃属种质资源收集数量、加强品种研究水平、培育新优品种、发挥科普教育基地功能；同时提升国家植物园（北园）整体景观效果，为游人营造更加优美和人性化的游览环境，打造集植物收集、科普教育、科学研究、园艺展示等功能为一体的具有中国特色、世界水平的桃花专类园，拟对国家植物园（北园）桃花专类园进行改造提升。 |  |  |  |  | 为国家植物园（北园）桃花专类园增加桃属种质资源收集数量、加强品种研究水平、培育新优品种、发挥科普教育基地功能；同时提升国家植物园（北园）整体景观效果，为游人营造更加优美和人性化的游览环境，打造集植物收集、科普教育、科学研究、园艺展示等功能为一体的具有中国特色、世界水平的桃花专类园。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各类植物调整 |  | ≥670株; 670; 670; 株.; 670; 670; 株. | 702 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤改良 |  | ≥11723立方米 | 14572 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 地被种植 |  | ≥8500平方米 | 22825.32 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 新增铺装面积 |  | ≥4079平方米 | 5210.18 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 更新喷灌系统覆盖面积 |  | ≥25000平方米 | 0 | 10 |  | 0 |  | 设计变更未进行喷灌系统更新，此处预算用于地被种植 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥95% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 成本控制数 |  | ≤776.148613万元 | 669.984166 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.5 |  |  |  |