| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 植物园古树复壮养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏钰 |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 | 88.410308 |  | 10 |  | 90.2％ |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98 | 98 | 88.410308 |  | — |  | 90.2％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对管理队古国槐、卧佛寺古银杏、孙传芳墓古油松、温室西侧古国槐等5株古树进行开挖透气浇水孔等工作；对牡丹园古侧柏、竹园古侧柏、樱桃沟古七叶树、八号院古侧柏等10株古树进行树下环境整理；对卧佛山庄8号院及龙王堂附近约100余株古树群进行杂草、杂灌木清理；对园内2年以上全部古树支撑进行维护和保养。 |  |  |  |  | 对管理队古国槐、卧佛寺古银杏、孙传芳墓古油松、温室西侧古国槐等5株古树进行开挖透气浇水孔等工作；对牡丹园古侧柏、竹园古侧柏、樱桃沟古七叶树、八号院古侧柏等10株古树进行树下环境整理；对卧佛山庄8号院及龙王堂附近约100余株古树群进行杂草、杂灌木清理；对园内2年以上全部古树支撑进行维护和保养。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 树洞清理修复 |  | ≥5株 | 5株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 立地环境清理 |  | ≥110次 | 110次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本年投入 |  | ≤98万元 | 88.410308万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 2023年成本控制 |  | ≤98万元 | 88.410308万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |