| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 植物园商业服务设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹文胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 37.584514 |  | 10 | 93.96% |  | 9.4 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 40 | 40 |  | 37.584514 |  | — | 93.96% |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成植物园区内商业服务设施升级改造。为游客提供更加舒适的游览休息环境，提高游客消费体验。 |  |  |  |  |  | 完成植物园区内商业服务设施升级改造。为游客提供更加舒适的游览休息环境，提高游客消费体验。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升处所 |  |  | ≥10处 | 4处 | 15 | 6 |  | 优化商业服务设施改造，最后确定改造4处游客较多的商亭 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工工期 |  |  | ≤40天 | 19天 | 45 | 45 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目投入总成本 |  |  | ≤40万元 | 37.584514万元 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.4 |  |  |  |