| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 植物园花卉环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 钟伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 18500198550 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 115 | 115 | 111.6259 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 115 | 115 | 111.6259 |  | — |  | 97% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目的实施将为游客提供更加优美的游览环境，以营造更好的节日氛围。 |  |  |  |  | 该项目的实施为游客提供更加优美的游览环境，以营造更好的节日氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年重大节日花展布置次数 |  | ≥4期/年 | 8期 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本在预算额度之内 |  | ≤115万元 | 111.6259万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 广大游客满意度 |  | ≥90% | 99% | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |