附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 玉渊潭花卉环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京玉渊潭公园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范友梅 |  |  |  |  | 联系电话 | 88653933 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 |  | 94.027379 | 10 | 99.5% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 95 | 95 |  | 94.027379 | — | 99.5% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目包括十一花卉布置、冬季羽衣甘蓝采购、围栏等基础设施维护。各个时期公园重点地区的花卉布置，使公园基本实现全年花卉的无间断展示，美化公园环境，提升公园景观，为游客营造良好的游园环境，更好的发挥环境效益、社会效益。 |  |  |  |  |  | 十一重大节日地栽及播种花卉8000平方米；十一花坛及小品4处；花钵3组；羽衣甘蓝栽植4万盆株；围栏等基础设施维护300余米。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目进度 |  |  | ≥80% | 100% |  | 50 | 50 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的游园环境 |  |  | 良好 | 良好 |  | 40 | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |