| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 智慧票务管理服务采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市陶然亭公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李妙璇 |  |  |  | 联系电话 |  | 63537350 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 132 | 132 | 122.2947 |  | 10 |  | 99.65% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 132 | 132 | 122.2947 |  | — |  | 99.65% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为提升公园门区智慧化建设，带动服务转型，在五个门区安装闸机，建立智慧化票务管理平台。将门票核验、体温、健康宝状态、核酸信息显示在闸机屏幕上，实现核销门票和疫情防控查验有效融合，提高游客入园效率，缩短游客健康宝查验和检票所花费的时间，减少门区排队拥堵现象，给游客提供便捷的入园游览体验。 |  |  |  |  | 完成公园五个门区智慧票务管理平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确保全园5个门区运行 |  | 5 | 5 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保门区智慧票务平台及设施设备正常运行 |  | 运营无事故 | 节假日与平日运营平稳 | 20 |  | 19 |  | 偶尔出现系统故障 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年9月30日前完成智慧票务项目验收工作 |  | 9月底前完成 | 11月投入使用 | 20 |  | 15 |  | 因方案等细节问题，导致时效存在偏差 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断满足游客需求，提高游客入园效率 |  | 持续改进满足游客需求 | 逐步满足游客需求 | 30 |  | 29 |  | 不断优化提升服务管理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |