| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 陶然亭公园燃气隐患排除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市陶然亭公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝刚云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63523927 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56 | 56 |  | 44.972433 |  | 10 |  | 80.31% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 56 | 56 |  | 44.972433 |  | — |  | 80.31% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照燃气公司要求完成公园燃气隐患排除工作，确保用气安全。为首都创造安全稳定的政治社会环境。 |  |  |  |  |  | 完成公园燃气隐患排除工作，确保用气安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 隐患点位管线切除 |  |  | 13处 | 13处 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工期及完成审计 |  |  | ≤120天 | ≤120天 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保用气安全符合燃气公司要求 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创造安全稳定的社会环境，没有燃气安全隐患 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、用气单位满意度 |  |  | ≥95% | 92% | 10 |  | 9 |  | 由于施工切线时需要暂时停气，给用气单位造成不便。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |